# Отчёт о проверке системы по ПМИ

AI-система скоринга кандидатов  •  26 октября 2026 года  •  Версия pmi-1.1.0

Основание: ПМИ_Т1_1_v1.docx. Технические проверки выполнены; формальная приёмка остаётся открытой до рассмотрения замечаний и независимого испытания Заказчиком.

# Объём и условия испытаний

Контрольный набор: 10 вакансий, 200 синтетических PDF-резюме по пяти направлениям (по 40 резюме), 2000 пар. Набор, разметка и параметры алгоритма зафиксированы хэшами. Стенд: четыре отдельных Linux-контейнера в Docker Desktop на macOS ARM; образы linux/amd64.

# Проверки по пунктам ПМИ

А-1–А-8: проверены загрузка и сохранность оригиналов, нормализация навыков, повторяемость Score, сортировка и запись результатов, объяснение оценки, история HR, REST API и журналирование. API-сценарии пройдены; окончательная визуальная проверка входит в ручную приёмку.

А-10–А-12: у 1604 пар с нулевой релевантностью нарушений нет; критические навыки повышают оценку (контроль 67 против 39); Score одной пары одинаков в пулах 10 и 200 резюме.

А-13–А-17: пройдены проверки ошибочных файлов, недоступности MongoDB, восстановления и сохранности данных, скорости работы и неизменности Score при замене персональных атрибутов. А-20: справочник расширен до 20 направлений без правки кода и перезапуска. Дополнительно пройдены 186 тестов Python и 11 тестов интерфейса.

# Качество ранжирования по А 9

| Метрика | Требование ПМИ | Результат |
| --- | --- | --- |
| nDCG@10 | ≥ 0,90 | 0,99622 |
| Precision@5 | ≥ 0,90 | 1,000 |
| Precision@10 | ≥ 0,90 | 1,000 |
| Recall@10 | ≥ 0,15 | 0,25260 |
| Spearman по формуле ПМИ | ≥ 0,80 | 0,99988 |

Порог релевантности — 0,1. Precision, Recall и F1 извлечения навыков рассчитаны отдельно для вакансий и резюме по шести категориям: на этом наборе все значения равны 1,000. Результаты относятся к контрольной синтетике.

# Быстродействие и восстановление по А 15 и А 16

10 вакансий × 200 резюме с загрузкой и проверкой оригиналов — 5,42 с (лимит 1 ч); пакет 100 резюме — 0,87 с (30 мин); один PDF — 0,009 с (2 мин); ранжирование 200 резюме — до 0,274 с (10 с). Восстановление после остановки контейнеров — 13,62 с (30 мин).

# Замечания и статус приёмки

А-18: в старой истории Git найден email; по решению владельца история сохранена с замечанием. А-19: четыре сервиса развёрнуты, но независимое развёртывание Заказчиком и проверка в предусмотренных ПМИ браузерах ещё требуются. Не завершены утверждение релизного тега, проверка комплекта документов и подписание протокола комиссией.

На дополнительной более шумной синтетике Spearman = 0,785, ниже 0,8. Этот диагностический набор отличается от контрольного набора ПМИ и показывает границу подтверждённого качества; оснований объявлять полную приёмку нет.

Подтверждающие материалы: reports/audit-2026-10-26/ — protocol.json, quality.json, live.json, unit.xml и frontend-tests.json; замечание А-18 — reports/pmi/known_exceptions.md.