| Пункт | Что и как проверено | Фактический результат | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| А-1 | Загрузка и оригиналы. JSON и PDF через API; два пакета по 100 резюме; сверка SHA-256. | 10 вакансий, 200 уникальных резюме; 208 оригиналов совпали по хэшу. | Да |
| А-2 | Варианты навыков. Контрольный PDF с алиасами и сокращениями. | Распознаны PostgreSQL, JavaScript и Kubernetes в каноническом виде. | Да |
| А-3 | Воспроизводимость. Проверка манифеста и /config; повторный расчёт. | Манифест совпал с кодом и входами; результаты повторов одинаковы. | Да |
| А-4 | Рейтинг и хранение. Повторный и парный расчёты; проверка записей MongoDB. | Score в пределах 0–100; сортировка по Score и опыту; 200 записей без дублей; сохранены составляющие и даты. | Да |
| А-5 | Карточка и интерфейс. Просмотр рейтинга, карточки, исходного текста и подсветки в браузере. | Показаны счётчик, Score, навыки и вклады компонентов; в контрольной карточке 8 подсвеченных фрагментов. | Да |
| А-6 | Решения HR. Сохранение «Да», повторное открытие, затем «Нет»; проверка API и UI. | Решение сохраняется; история содержит оба события с датами. | Да |
| А-7 | API и Swagger. В Swagger созданы вакансия и кандидат, выполнены расчёт, получение результатов и запись решения. | Создание: HTTP 201; расчёт, JSON и HR: 200; ошибочный запрос: 422. OpenAPI доступен; неизвестный ID: 404. | Да |
| А-8 | Журнал и удаление. Проверка событий журнала; удаление контрольных документов. | Связанные результаты, история HR и оригиналы удалены; события зарегистрированы. | Да |
| А-10 | Контроль несоответствия. Проверены все 2000 пар контрольного набора. | 1604 пары с нулевой релевантностью и 159 пар с релевантностью ≥0,7; нарушений условия нет. | Да |
| А-11 | Критические навыки. Сравнение при одинаковом числе совпадений. | Все критические навыки: Score 67; ни одного критического: 39. | Да |
| А-12 | Независимость от пула. Одна пара в пулах из 10 и 200 резюме. | Score одинаков: 15 и 15. Фиксированный TF-IDF сохранён. | Да |
| А-13 | Ошибочные входы. Пустой TXT, повреждённый PDF, файл без текста и неподдерживаемый формат. | HTTP 400 с пояснением; некорректный JSON — 422; процесс API продолжает работу. | Да |
| А-14 | Отказ базы. Реальная остановка MongoDB и последующий запуск. | При отказе HTTP 503; API сохранил идентификатор процесса и восстановил работу. | Да |
| А-15 | Восстановление. Остановка и запуск всех четырёх контейнеров. | Восстановление за 13,672 с; документы, оригинал и обратная связь сохранились. После контрольных удалений: 9 вакансий и 199 резюме. | Да |
| А-16 | Производительность. Замеры загрузки и расчётов на контрольных PDF. | 10×200 — 6,112 с; пакет 100 — 0,924 с; один PDF — 0,011 с; рейтинг 200 — максимум 0,462 с. | Да |
| А-17 | Персональные признаки. Два одинаковых профессиональных профиля с разными персональными строками. | Score одинаков: 83. Проверка выполнена для контрольной пары. | Да |
| А-18 | Данные и секреты. Автоматический поиск в 198 текущих файлах и 22060 исторических объектах Git. | Секреты: 0; учитываемые контактные совпадения: 0. 1731 совпадение в зависимостях выделено отдельно. Требуется ручная проверка происхождения данных. | Частично |
| А-19 | Развёртывание. Сборка и запуск frontend, backend, scorer и MongoDB; проверка UI/API. | Четыре контейнера работают. Чистый утверждённый тег, самостоятельный запуск заказчиком и два целевых браузера не проверены. | Частично |
| А-20 | Расширение справочника. Добавление направлений в отдельную копию конфигурации стенда. | 20 направлений; без правки кода и перезапуска. Исходная конфигурация восстановлена. | Да |

| Пункт | Фактическое состояние | Статус |
| --- | --- | --- |
| С2 | Тесты и проверка кода. 186 Python и 11 React тестов пройдены; production-сборка выполнена. Отдельное заключение по ревью кода не оформлено. | Частично |
| С3 | Архитектура и расширение. Архитектура описана; отдельный сервис скоринга и файловый справочник проверены в Docker. А-20 пройден. Экспертное заключение не оформлено. | Частично |
| Д1 | Комплект документов. В наличии README, архитектура, руководства, ПМИ, отчёты и PPTX. Подписанный ТЗ v5, утверждённый тег и актуальность всего комплекта комиссией не подтверждены. | Частично |
| Д2 | Демонстрационный набор. 200 синтетических резюме: по 40 для разработки ПО, бухгалтерии, продаж, маркетинга и проектирования; 10 вакансий. | Да |
| П1 | Независимая приёмка. Представитель заказчика должен самостоятельно развернуть утверждённую версию и заполнить лист приёмки. | Не выполнено |